Biszcza dnia, 4 sierpnia 2016r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Postępowanie ogłoszono w BZP Ogłoszenie nr 300294 - 2016 z dnia 04-08-2016

GMINA BISZCZA

23-425 BISZCZA, Biszcza 79

TEL. 84 685 60 22 FAX 84 686 63 01

[www.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl](http://www.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl)

<http://biszcza@zgwrp.org.pl>

godziny pracy Urzędu Gminy : poniedziałek, środa , czwartek, piątek w godz. 7:00-15:00

wtorek w godz. 8:00- 16:00

**1. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22.12.2015 r.poz.2164 z późn. zm.),

**2. Określenie przedmiotu zamówienia**

2.1 Kody CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2.2 Nazwa zamówienia:

**Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bukowina**

2.3 Zakres wykonania przedmiotu zamówienia stanowią opracowania:

1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu poprzez budowę drogi gminnej nr 115103L od km 2+377.00 do km 2+ 844.00 w miejscowości Bukowina

2. Przebudowa od km 2+350.00 do km 2+377.00 i od km 2+844.00 do km 2+968.20 w miejscowości Bukowina

3. Przebudowa drogi gminnej nr 115103L, od km 2+350.00 do km 2+377.00 i od km 2+844.00 do km 2+968.20 w miejscowości Bukowina

2.4 **Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. ( dokumentacja techniczna, przedmiar robót, specyfikacje techniczne)**

2.5. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do SIWZ, wskazane zostały znaki towarowe, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktu, urządzeń równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę(art.30 ust.5 ustawy P.z.p.) W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie gdzie będą prowadzone roboty budowlane.

2.6 Gwarancja.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

**3. Termin wykonania : 80 dni od dnia podpisania umowy**

**4. Części zamówienia**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: nie

**5. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego

**6. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7**. Warunki udziału w postępowaniu**

7.1 W zakresie sytuacji ekonomicznej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 800 000 zł

7.2 W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,

**7.2.1 Doświadczenie zawodowe.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a) Wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie oraz przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł każda.

**7.2.2. Kadra techniczna**.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować minimum 3 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie przy pracach drogowych.

**7.3 Uprawnienia**, o których mowa w pkt 7.2.2 powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadającym im uprawnieniom, nadanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

7.4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

**8 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

a) Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo.

• Etap I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem. Zał nr 2 do SIWZ

• Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczania.

b) Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.”

**9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:**

9.1 Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu; lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

9.2 Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

9.3 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 9.2;

9.4 Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

9.5 Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

9.6 Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

9.7 Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

9.8 Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9.9 Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

9.10 Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

9.11 Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

9.12 Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.13 Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.

615);

9.14 Wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9.15 Wykluczenie wykonawcy następuje:

a) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

b) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5–7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

9.16 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 9.2 i 9.3, 9.5 do 9.9 oraz pkt 9.13 i 9.14, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

9.17 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 9.16

9.18 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.**

10.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; Zał. nr 2.

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów.

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców.

d) Dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

e) W Oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, niewymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty

10.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP Zał. nr 3

10.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.

**Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia**:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 7.2.1.

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 7.2.2.

f) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

10.4 Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

10.5 Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.6 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z wykonawców składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć:

a) Komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w pkt. 10.3 lit. „a” do „c”

b) Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24

10.7 Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.

10.8 Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

10.9 Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.10 Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.12 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy PZP).

10.13 Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

10.14 Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

11.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i fax (forma preferowana)

b) operator pocztowy lub kurier

c) osobiste doręczenie

11.2 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres Gmina Biszcza fax 84 685 63 01 lub e-mail: [biszcza@zgwrp.org.pl](mailto:biszcza@zgwrp.org.pl)

11.3 Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.4 Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [www.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl](http://www.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl)

11.5 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

11.6 Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego: Adam Bil tel. 84 685 60 22, 23,24; e-mail: [biszcza@zgwrp.org.pl](mailto:biszcza@zgwrp.org.pl)

12. Opis sposobu przygotowania ofert

12.1 Oferta musi być napisana w języku polskim

12.2 Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.

12.3 Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby zawierał on wszystkie informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

12.4 W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

12.5 Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych kolejnych numerów.

12.6 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania

12.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

12.8 W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty w ORYGINALE lub kopii poświadczonej notarialnie.

12.10 Jeżeli wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w pkt. 10 niniejszej SIWZ zaleca się aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty. Dokumenty te nie będą brane pod uwagę przy badaniu ofert.

12.11 Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu otwarcia ofert.

**13. Miejsce oraz termin składania ofert**

13.1. Oferty należy składać do dnia 19.08.2016 do godz. 10:00 na adres Gmina Biszcza 23-425 Biszcza 79, pokój nr 4 ( sekretariat) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

13.2. Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz zapisem : Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bukowina .Oferta nie otwierać przed 19.08.2010 godz. 10:15

13.3. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

b) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

c) W przypadku złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) każdej kolejnej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

d) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

**14. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79 pok. Nr 14** (sala konferencyjna) dnia 19.08.2016 godz. 10:15

**15. Opis sposobu wyliczenia i podania ceny ofertowej.**

15.1 Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto.

15.2 Zamawiający jako formę rozliczenia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe w związku z

tym cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia nawet te nie wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia lecz dające się przewidzieć na etapie przygotowania oferty.

15.3 Zamawiający wymagał będzie wykonania w cenie oferty, wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług, których konieczność wykonania dała się przewidzieć na etapie sporządzania oferty.

15.4 Cena może być tylko jedna.

15.5 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

**16. Działania poprzedzające ocenę ofert**

16.1 Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert zamawiający zamieści na stronie

internetowej [www.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl](http://www.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl) ; Zestawienie ofert oraz informacje dotyczące:

a) Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

b) Nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

16.2 Zamawiający poprawi w ofercie

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**17. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.**

17. 1 Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

17.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

17.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Biszczy. Nr konta bankowego 97 9649 0002 2001 0000 0101 0003.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, ze zm.).

17.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

Na poleceniu przelewu należy wpisać: „ Wadium – Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bukowina”

17.5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 ppkt 2)-5) SIWZ muszą zawierać określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kserokopię dokumentów potwierdzających wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy.

17.6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

17.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa ustawa w art. 46. ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

1) Cena 60 %. Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. Oferty

pozostałych Wykonawców zostaną ocenione wg. wzoru.

Cn

………………………….. X 60 = ilość punktów

Croz

Oznaczenia we wzorze:

a) Cn cena oferty najtańszej

b) Croz cena oferty rozpatrywanej

c) 60 wartość procentowa kryterium

2) Termin wykonania 20%. Zamawiający dla potrzeb wyliczenia punktacji w tym kryterium ustala minimalną i maksymalną ilość dni jaka będzie brana pod uwagę. Minimum to 60 dni, maksimum 80 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca, który złoży ofertę z najkrótszym terminem realizacji otrzyma w tym kryterium 20 pkt.

Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wzoru:

Tn

………………………….. X 20=ilość punktów

Troz

Oznaczenia we wzorze:

a) Tn ilość dni realizacji zamówienia z oferty o najkrótszym terminie realizacji

b) Troz ilość dni realizacji zamówienia z oferty rozpatrywanej

c) 20 wartość procentowa kryterium

3) Okres Gwarancji 20%. Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji, który będzie brał pod uwagę na 72 miesiące. Oferty, w których zostanie wskazany okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące otrzymają 20 pkt.

Wykonawca, który złoży ofertę z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma w tym kryterium 20 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wzoru:

OGroz

……………………….. X 20=ilość punktów

OGmax

Oznaczenia we wzorze:

a) OGroz ilość miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej

b) OGmax ilość miesięcy gwarancji oferty o najdłuższym okresie (max 72 miesiące)

c) 20 wartość procentowa kryterium

Nie będą punktowane oferty, w których Wykonawca wskaże, że dla ważności gwarancji wymagane są płatne przeglądy, chyba, że z oferty będzie jednoznacznie wynikało, że koszt tych czynności został przewidziany w cenie ofertowej. W przypadku uzależnienia ważności gwarancji od płatnych przeglądów oferent otrzyma za niniejsze kryterium 0 punktów.

4) Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów w wyniku zsumowania punktacji z w/w kryteriów.

**19. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy**

19.1. Zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości : 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto)

19.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej z następujących form:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych

19.4 Dokumenty wskazane w pkt. 1.3 muszą bezwarunkowo zawierać zapisy:

- bezwarunkowo

- nieodwołalnie

- na pierwsze wezwanie zamawiającego.

19.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Biszczy nr konta 97 9649 0002 2001 0000 0101 0003

19.6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy

19.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

19.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia

19.9. Kwota, o której mowa w pkt 2.3 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

20.1. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

2) Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia.

3) Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopi decyzji o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego.

4) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy w formie wydruku komputerowego oraz na nośniku elektronicznym w formacie pdf oraz edytowalnym ath lub arkusza kalkulacyjnego (dopuszcza się przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej)

20.2 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

a) umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej;

b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej;

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

e) jest zawarta na okres wynikający z oferty wybranego Wykonawcy;

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

g) pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunków takiej zmiany zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4,

21. Środki ochrony prawnej - Dział VI ustawy PZP.

1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego.

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru oferty najkorzystniejszej,

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

7) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

8) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9) Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP

10) Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (o której mowa w pkt 7) o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

12) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

15) W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

17) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

18) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

20) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

21) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

22) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie pkt 15 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP

23) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

24) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

25) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

26) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

27) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

**22. Ogłoszenia wyników przetargu**

Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: [www.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl](http://www.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl)

Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila lub faxu. Do wykonawców nie posiadających fax-u ani poczty elektronicznej zawiadomienie o wynikach zostanie wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

**23. Jawność postępowania**

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy będzie nieskuteczne Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy). Informacje odnoszące się do badania, wyjaśniania, oceny i porównania ofert oraz wyboru kontrahenta, nie będą ujawnione oferentom oraz innym osobom oficjalnie nie związanym z przebiegiem przetargu aż do chwili ogłoszenia wyboru oferenta.

24. Udostępnienie dokumentów postępowania zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

b) Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty.

c) Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie dokumentów na sprzęcie zamawiającego, 1 zł za 1 stronę.

d) Fotografowanie dokumentów nie wymaga opłat.

**24. Informacje dodatkowe**

Na potrzeby realizacji inwestycji Wykonawca wyceni i przedłoży kosztorysy ofertowe dotyczące każdego opracowania:

1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu poprzez budowę drogi gminnej nr 115103L od km 2+377.00 do km 2+ 844.00 w miejscowości Bukowina

2. Przebudowa od km 2+350.00 do km 2+377.00 i od km 2+844.00 do km 2+968.20 w miejscowości Bukowina

3. Przebudowa drogi gminnej nr 115103L, od km 2+350.00 do km 2+377.00 i od km 2+844.00 do km 2+968.20 w miejscowości Bukowina

Na powyższe opracowania Wykonawca przedłoży również kosztorysy powykonawcze.

**25. Załączniki**

a. Załącznik nr 1 Wzór oferty

b. Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

c. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

d. Załącznik nr 4 Projekt umowy

e. Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa

Biszcza dnia, 04.08.2016r.

Zatwierdzam

Zbigniew Pyczko

Wójt Gminy Biszcza

Załącznik nr 1

**Formularz ofertowy**

|  |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy  Adres Wykonawcy  Nr. Telefonu  Nr. Fax  Adres e-mail  NIP  REGON |

1. Zobowiązuję się wykonać na rzecz Gminy Biszcza zamówienie pn.:

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bukowina” w zakresie:

1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu poprzez budowę drogi gminnej nr 115103L od km 2+377.00 do km 2+ 844.00 w miejscowości Bukowina

2. Przebudowa od km 2+350.00 do km 2+377.00 i od km 2+844.00 do km 2+968.20 w miejscowości Bukowina

3. Przebudowa drogi gminnej nr 115103L, od km 2+350.00 do km 2+377.00 i od km 2+844.00 do km 2+968.20 w miejscowości Bukowina

2. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za łączną cenę ryczałtową:

brutto w wysokości ………………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………….złotych brutto)

3. Kwota powyższa obejmuje zapłatę za wykonanie wszelkich robót budowlanych dostaw i usług koniecznych do zrealizowania celem właściwego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.

4. Oferuję wykonanie zamówienia w ciągu:

5. Na wykonane roboty budowlane udzielę gwarancji jakości na okres:

6. Ważność gwarancji:

7. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy projekt umowy na wykonanie zamówienia.

9. Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10. Zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych osób polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6).

Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłożę zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.

11. Załączniki:

a) Wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

b) Inne dokumenty np. upoważnienie, pełnomocnictwa w przypadku ofert składanych

wspólnie………………………………………………………………………………

**Zastrzeżenie oferenta**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: …………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

**Inne informacje oferenta:**

Oferta składa się z ....................ponumerowanych i trwale spiętych stron.

(data podpisania imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 4

**Projekt Umowy**

**Umowa nr SZZ.272. … 2016**

Zawarta z dnia ……………………. w Biszczy pomiędzy: Gminą Biszcza, 23-425 Biszcza 79, w imieniu, którego działa Wójt Gminy Biszcza – Zbigniew Pyczko - zwany dalej Zamawiającym

a.................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:............................................................................. zwany dalej Wykonawcą, w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie roboty budowlanej o nazwie: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bukowina

2. Zakres wykonania przedmiotu zamówienia stanowią opracowania:

1) Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu poprzez budowę drogi gminnej nr 115103L od km 2+377.00 do km 2+ 844.00 w miejscowości Bukowina

2) Przebudowa od km 2+350.00 do km 2+377.00 i od km 2+844.00 do km 2+968.20 w miejscowości Bukowina

3) Przebudowa drogi gminnej nr 115103L, od km 2+350.00 do km 2+377.00 i od km 2+844.00 do km 2+968.20 w miejscowości Bukowina

3. Na potrzeby realizacji inwestycji Wykonawca wyceni i przedłoży kosztorysy ofertowe i powykonawcze dotyczące każdego opracowania.

**§ 2**

**TERMINY**

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

1. Termin zakończenia robót: 80 dni od dnia podpisania umowy.

**§ 3**

**WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. złotych brutto (słownie złotych: ………

………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………… złotych.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury.

6. Za nieterminowe płatności faktur, wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

7. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót

8. Zapłata wynagrodzenia za fakturę końcową nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę

dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom

9. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w

terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

**§ 4**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, STWiORB, wyjaśnieniami treści SIWZ, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i inżynierskiej, ewentualnymi wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi oraz właściwymi normami,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na placu budowy i w jego otoczeniu

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych oraz rozwiązania ekonomicznie nieuzasadnione.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres

czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6). Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec

zmianie.

**§ 5**

**GWARANCJA**

Okres gwarancji wynosi ………………miesięcy od daty podpisania przez Komisję odbiorową

protokołu końcowego odbioru robót.

**§ 6**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający jest obowiązany odebrać przedmiot umowy lub jego element, o ile jest zgodny z

umową i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa, oraz zapłacić wynagrodzenie.

**§ 7**

**WSPÓŁDZIAŁANIE**

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji

umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym,

b) niezwłocznego wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań.

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

**§ 8**

**OSOBY DO KONTAKTÓW**

1. Kierowanie pracami objętymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy będzie wykonywał

..............................., tel. …………… e-mail: ……………………

2. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: ………………...,

tel. ……….., e-mail: …………………………….pl

**§ 9**

**PODWYKONAWCY**

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zatrudni/nie zatrudni podwykonawców.

1. W przypadku zatrudniania podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do

przedkładania Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ( w terminie 7 dni od daty jej zawarcia), której

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

2. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi swoje zastrzeżenia do jej treści i do projektu jej zmiany.

3. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić

sprzeciw do jej treści i do projektu jej zmiany.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

5. Wykonawca zapłaci ustalone wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w

terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania faktury.

6. Wszelkie umowy o podwykonawstwo zawierane przez podwykonawców z dalszymi

podwykonawcami muszą być zawarte z zachowaniem zasad przewidzianych w niniejszej umowie.

**§ 10**

**KARY I ODSZKODOWANIA**

1. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,1% wynagrodzenia

ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2%

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1,

d) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 4 ust 4 niniejszej umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia

e) za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonania prac budowlanych innym osobom niż wymienione w wykazie o którym mowa w § 4 ust 4 niniejszej umowy w wysokości

200 zł dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

4. Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w

ust. 2 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1 umowy.

5. Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie

poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy.

**§ 11**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub

jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

b) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

c) w przypadku wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności

zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

**§ 12**

**ZMIANY UMOWY**

1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem

nieważności.

2. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

2.1 Zmiana wartości umowy w przypadku

a) Zmiany stawki i kwoty podatku VAT prowadzącej do zmiany wynagrodzenia brutto określonego

w § 3,w przypadku gdy stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

c) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności powodującej konieczność

udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie.

2.2 Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

realizowanych w drodze odrębnej umowy

c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

**§ 13**

**SPORY**

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze

polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

**§ 14**

**USTALENIA KOŃCOWE**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

**§ 15**

W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich norm i przepisów BHP i Prawa Pracy oraz innych przepisów szczególnych w tym dotyczących ochrony przyrody

obowiązujących na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Wszyscy pracownicy firmy

Wykonawcy i pracownicy podwykonawców zostaną przeszkoleni w zakresie, o którym mowa w

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr. 180, poz 1860) i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające ich do pracy na zajmowanych stanowiskach. Potwierdzenia powyższych okoliczności znajdują się w aktach osobowych u ich bezpośrednich pracodawców. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wyposażenie pracowników w odzież ochronną i sprzęt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracy

**§ 16**

Wykonawca robót przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki wypadków i innych zdarzeń

wynikłych z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez jego pracowników i

pracowników firm przez niego zatrudnianych, jakie wydarzą się w związku z prowadzeniem prac budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do poniesienia wszelkich wynikających z tego konsekwencji.

**§ 17**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym

egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**.......................... .............................**